ANÁLISE DE RISCOS
1 – Riscos do Processo de Contratação (riscos do processo)
Risco 1	Risco:		Contingenciamento orçamentário sobre o projeto
	Probabilidade		Média	Id	Dano	Impacto
				1	Falta de recursos financeiros para a contratação, impossibilitando a compra da solução.	Alto
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Priorizar o projeto junto ao setor financeiro para garantir recursos financeiros				Área requisitante
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Buscar remanejar recursos de outro projeto				Área requisitante

Risco 2	Risco:		Atraso na contratação
	Probabilidade		Alto	Id	Dano	Impacto
				1	Falta de recursos financeiros para a contratação, impossibilitando a compra da solução.	Alto
				2	Atraso na contratação da solução encontrada	Alto
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Monitoramento constante do andamento da contratação para garantir o uso do recurso no mesmo exercício financeiro				Área Requisitante/Administrativa
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Verificar com o órgão competente recursos financeiros do exercício subsequente para garantir a contratação				Área Requisitante/Administrativa

Risco 3	Risco:		Identificação da inviabilidade técnica da Contratação
	Probabilidade		Baixa	Id	Dano	Impacto
				1	Não provimento dos serviços que a solução provê aos usuários	Alto
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Substituição dos equipamentos que compõe a solução				Área Requisitante/Técnica
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Reajustar o estudo técnico preliminar.				Área Requisitante/Técnica

2 – Riscos da Solução de Tecnologia da Informação (riscos do produto/serviço)
Risco 1	Risco:		Incompatibilidade da solução adquirida
	Probabilidade		Baixo	Id	Dano	Impacto
				1	Impossibilidade da utilização da solução escolhida	Alto
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Garantir uma especificação técnica adequada				Solicitante/Área técnica
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Corrigir e/ou contornar a incompatibilidade				Solicitante/Área técnica

Risco 2	Risco:		Falência da Contratada e/ou tornar-se impedida de licitar e contratar
	Probabilidade		Média	Id	Dano	Impacto
				1	Término da prestação dos serviços pela contratada	Alto
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Acompanhar, antes da assinatura do contrato, e periodicamente a manutenção dos requisitos de habilitação e a liquidez financeira da contratada por meio do SICAF				Área administrativa
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Realizar contratação através da chamada por pregão eletrônico (chamar próxima empresa do certame, realizar novo processo ou adesão)				Área administrativa

Risco 3	Risco:		Corte orçamentário
	Probabilidade		Alto	Id	Dano	Impacto
				1	Necessidade de reduzir o quantitativo da solução	Alto
	Id	Ação Preventiva				Responsável
	1	Solicitar priorização da execução do projeto em relação a outras contratações, para evitar o corte de despesa				Área requisitante
	Id	Ação de Contingência				Responsável
	1	Priorizar o serviço para usuários estratégicos do setor requisitante				Área / Requisitante/Administrativa

Equipe de Planejamento da Contratação
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante / Administrativo
Matrícula:	Matrícula:	Matrícula:

Blumenau, XX de XXXX de 20XXX